**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.02.2016 № 3

с. Тымск

**Об утверждении Программы «Энергосбережение**

**и повышение энергетической эффективности на**

**территории Тымского сельского поселения на 2016 – 2021 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тымского сельского поселения на 2016-2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Тымское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тымского сельского поселения К.Ф. Важенин

Приложение

к постановлению Администрации

Тымского сельского поселения

от 01.02.2016 № 3

**Программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тымского сельского поселения на 2016 - 2021 годы»**

**l. Паспорт Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тымского сельского поселения на 2016 - 2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2021 годы |
| Разработчик программы | МКУ Администрация Тымского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Тымского сельского поселения |
| Индикаторы цели | - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %  - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по нормативу, %  - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются по нормативу, % |
| Задачи программы | Совершенствование систем жизнеобеспечения поселения |
| Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации программы | Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета 15,0 тыс. рублей, из них:  2016 – 0 тыс. руб.  2017 – 0 тыс. руб.  2018 – 0 тыс. руб.  2019 – 5,0 тыс. руб.  2020 – 5,0 тыс. руб.  2021 -5,0 тыс. руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение в 2021 году:  - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 100%  доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по нормативу, 100%  - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются по нормативу, 100% |

**ll. Текстовая часть**

**1. Краткая характеристика текущего состояния, формулировка проблем и рисков социально-экономического развития поселения**

Реализация политики энергосбережения на территории Тымского сельского поселения, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- приборный учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетического паспорта;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Тымского сельского поселения.

**2. Краткое описание целей и задач программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.**

Программа направлена на развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения путем роста сбалансированности использования энергетических ресурсов в муниципальном и жилом секторе. Индикаторы достижения цели:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по нормативу, %

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются по нормативу, %

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

Создание условий для снижения потерь и объема потребления электрической энергии.

Создание условий для снижения потерь и объема потребления тепловой энергии.

Создание условий для снижения потерь и объема потребления воды.

При решении этих задач будут снижены в сопоставимых условиях объемы потребления воды, электрической энергии в течение всего срока действия программы не менее, чем на десять процентов от объема фактически потребленного в 2015 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 1,5 процента.

Результатом решения поставленных задач станет достижение к 2021 году:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 100%

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по нормативу, 100%

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются по нормативу, 100%.

**3. Сведения о взаимосвязи результатов выполнения задач с целевыми индикаторами программы**

Программа направлена на решение задач:

Создание условий для снижения потерь и объема потребления электрической энергии;

Создание условий для снижения потерь и объема потребления тепловой энергии;

Создание условий для снижения потерь и объема потребления воды.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в муниципальном и жилом секторе, снизить удельный расход энергоресурсов на обеспечение жизнедеятельности сельского поселения.

**4. Краткое описание этапов и сроков реализации программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы**

Срок реализации программы охватывает период 2016 – 2021 годов без выделения этапов. Результатом реализации программы является создание к 2021 году благоприятных условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов Тымского сельского поселения.

К ожидаемым конечным результатам реализации программы в 2021 году относятся:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 100%

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по нормативу, 100%

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются по нормативу, 100%.

Эффективность реализации программы оценивается по целевым индикаторами и целевым показателям задач, характеризующим развитие энергосбережения на территории сельского поселения в целом.

Сведения об индикаторах цели и показателях задач программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении 1 к программе.

**5. Краткое описание ресурсного обеспечения программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации**

Финансовое обеспечение реализации программы в 2016 – 2021 годах планируется осуществить за счет местного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования. Общий объем финансирования программы за весь период реализации прогнозно составит 15,0 тыс. руб.

Объемы бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Краткое описание ресурсного обеспечения программы за счет средств местного бюджета по годам реализации представлено в приложении 2 к программе.

Краткое описание финансирования на реализацию программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством представлено в приложении 3 к программе.

**6. Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач программы**

Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.

**7. Мониторинг реализации программы**

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

**8. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач программы**

Оценка достижения целей Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты достижения поставленных задач.

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Степень эффективности реализации Программы определяется путем сопоставления фактических значений целевых индикаторов и показателей с прогнозными значениями, установленными Программой на определенный год.

Приложение 1

к программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории Тымского сельского поселения

на 2016 - 2021 годы»

**Сведения об индикаторах цели и показателях задач программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тымского сельского поселения на 2016 - 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей | Ед. изм. | Значения индикаторов и показателей | | | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | 2019 год | | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Цель  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Тымского сельского поселения | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1  Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | % | 80 | 85 | 90 | | | 100 | | 100 | 100 |
|  | Индикатор 2  Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по нормативу, % | % | 80 | 85 | 90 | | | 100 | | 100 | 100 |
|  | Индикатор 3  Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются по нормативу, % | % | 80 | 85 | 90 | | | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | Задача 1 программы  Создание условий для снижения потерь и объема потребления электрической энергии. | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 программы.  Доля потерь электроэнергии при эксплуатации осветительных приборов, %. | % | 50 | 48 | 46 | | | 44 | | 42 | 40 |
|  | Показатель 2 задачи 1 программы.  Доля расходов бюджета на электроснабжение, %. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,02 | | 0,02 | 0,01 |
| 3 | Задача 2 программы  Создание условий для снижения потерь и объема потребления тепловой энергии. | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 программы.  Доля потерь теплоэнергии при эксплуатации систем теплоснабжения, %. | % | 50 | 48 | | | 46 | 44 | | 42 | 40 |
|  | Показатель 2 задачи 2 программы.  Доля расходов бюджета на теплоснабжение, %. | % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,025 | | 0,025 | 0,025 |
| 4 | Задача 3 программы  Создание условий для снижения потерь и объема потребления воды. | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 программы.  Доля потерь воды при эксплуатации систем водоснабжения, %. | % | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 40 |
|  | Показатель 2 задачи 3 программы.  Доля расходов бюджета на водоснабжение, %. | % | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,01 |

Приложение 2

к программе «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Тымского сельского поселения на 2016 - 2021 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тымского сельского поселения на 2016 - 2021 годы» за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
|  |  | ГРБС | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы» | 901 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1 программы  Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение эффективности электроснабжения | 901 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2 программы  Мероприятия, направленные на сбережение и повышение эффективности теплоснабжения | 901 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3 программы  Мероприятия, направленные на сбережение и повышение эффективно сти водоснабжения | 901 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

Приложение 3

к программе «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Тымского сельского поселения на 2016 - 2021 годы»

**Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тымского сельского поселения на 2016 - 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тымского сельского поселения на 2016 - 2021 годы» | Всего | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |