МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2013									                   № 52

с. Тымск

Об утверждении графика разработки

и утверждения схем водоснабжения и

водоотведения Тымского  сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                           № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения  Тымского  сельского поселения.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тымского сельского поселения  в сети  Интернет.

Глава Администрации

Тымского сельского поселения                                                     К.Ф. Важенин

Приложение

Утвержден

Постановлением  Администрации

Тымского сельского поселения

от 11.10.2013 № 52

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений. | 14.10.2013-16.10.2013 |  |
| 2. | Рассылка запросов и сбор необходимой информации. | 16.10.2013 – 23.10.2013 |  |
| 3. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения. | 23.10.2013 - 22.11.2013 |  |
| 4. | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение. | 22.11.2013 |  |
| 5. | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | 25.11.2013 |  |
| 6. | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте). | 25.11.2013 - 29.11.2013 |  |
| 7. | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний. | 29.11.2013 -02.12.2013 |  |
| 8. | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения. | 20.12.2013 |  |
| 9. | Принятие Решения Совета Тымского сельского поселения «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения». | 23.12.2013 |  |
| 10. | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | 24.12.2013 |  |